Parceria CODIV – GT/CEAD

Painel Analítico – Relatório Quadrimestral de Operações de Crédito Garantidas

# Visão geral do projeto:

O projeto consiste no desenvolvimento de uma ferramenta para visualização de dados do Relatório Quadrimestral de Operações de Crédito Garantidas a ser publicada no site do Tesouro Nacional.

# Objetivos:

* Auxiliar na transparência e efetiva comunicação com os distintos públicos alvo do relatório;
* Reduzir a necessidade de intervenção de servidores da CODIV para responder questionamentos sobre relatório divulgado (estruturação da informação);
* Colaborar com Arquitetura da Informação / Design da Informação por meio do alinhamento dos objetivos do relatório com o Mapa Estratégico do Tesouro Nacional.

# Requisitos/Tarefa(s):

* Mapear o conteúdo atualmente divulgado (principais informações e indicadores);
* Elaborar protótipo resumido para alinhamento do conteúdo mapeado;
* Desenvolver ferramenta para validação da CODIV;
* Publicação no site do Tesouro Nacional.

# Prazo:

O projeto inicia em julho de 2019 com estimativa de término em dezembro de 2019.

# Cronograma Detalhado:

| Tarefa | Data de Conclusão | Status |
| --- | --- | --- |
| Mapeamento de conteúdo | 02/08/2019 | 0% |
| Elaboração de Protótipo | 30/09/2019 | 0% |
| Desenvolvimento de Ferramenta | 27/11/2019 | 0% |
| Publicação site TN | 20/12/2019 | 0% |