Parceria CODIV – GT/CEAD

Painel Analítico – Relatório Quadrimestral de Operações de Crédito Garantidas

# Visão geral do projeto:

O projeto consiste no desenvolvimento de uma ferramenta para visualização de dados do Relatório Quadrimestral de Operações de Crédito Garantidas a ser publicada no site do Tesouro Nacional:

- Painel Analítico (interno / externo) com as principais informações;

- História Garantias: Comunicação com a sociedade.

# Objetivos:

* Auxiliar na transparência e efetiva comunicação com os distintos públicos alvo do relatório;
* Reduzir a necessidade de intervenção de servidores da CODIV para responder questionamentos sobre relatório divulgado (estruturação da informação);
* Colaborar com Arquitetura da Informação / Design da Informação por meio do alinhamento dos objetivos do relatório com o Mapa Estratégico do Tesouro Nacional;
* “Empoderar” o cidadão brasileiro sobre as dívidas garantidas de seus Estado/ Município.

# Requisitos/Tarefa(s):

* Mapear o conteúdo atualmente divulgado (principais informações e indicadores);
* Elaborar protótipo resumido para alinhamento do conteúdo mapeado;
* Desenvolver ferramenta para validação da CODIV;
* Publicação no site do Tesouro Nacional.

# Prazo:

O projeto inicia em julho de 2019 com estimativa de término em fevereiro de 2020.

# Cronograma Detalhado:

| Tarefa | Data de Conclusão | Status |
| --- | --- | --- |
| Mapeamento de conteúdo | 02/08/2019 | 100% |
| Elaboração de Protótipo (Painel) | 30/09/2019 | 100% |
| Alinhamento de Novo Conteúdo (História Garantia e Painel) | 12/12/2019 | 100% |
| Desenvolvimento Painel Analítico | 18/01/2020 | 72% |
| Desenvolvimento História Garantia | 10/02/2020 | 15% |
| Publicação site TN | 29/02/2020 | 0% |